1. Цели и задачи Плана

Обеспечить максимально быстрое восстановление движения поездов после аварии.

Минимизировать человеческие жертвы и экономический ущерб.

Обеспечить слаженное взаимодействие всех подразделений.

Использовать техническое оснащение в полном объёме.

Обеспечить информационную прозрачность для пассажиров и грузоотправителей.

⏱️ 2. Общая схема реагирования (этапы)

| Этап | Время с момента аварии | Цель |
| --- | --- | --- |
| I. Обнаружение и оповещение | 0–5 мин | Зафиксировать аварию, оповестить все службы |
| II. Оценка и координация | 5–30 мин | Оценить масштаб, назначить ответственных, мобилизовать ресурсы |
| III. Локализация и спасение | 30 мин – 4 ч | Остановить развитие ЧС, спасти людей, оказать помощь |
| IV. Восстановление инфраструктуры | 4–72 ч | Восстановить путь, контактную сеть, системы |
| V. Возобновление движения | 72 ч – 7 дней | Постепенное возобновление движения, мониторинг |
| VI. Расследование и профилактика | 7 дней+ | Анализ причин, внесение изменений, учения |

🚨 3. Детальный план по этапам

🔹 Этап I. Обнаружение и оповещение (0–5 минут)

Цель: Зафиксировать факт аварии, оповестить все службы, остановить движение.

Действия:

ДЦС, ДЦУП, ЦУП — получают сигнал от систем мониторинга, машинистов, пассажиров.

СЦ, ЦЧС — автоматически фиксируют аномалии (смещение рельсов, пожар, обрыв сети).

ДГПС — принимает решение об остановке движения на участке.

ЦСС, ЦТУ — проверяют работоспособность каналов связи.

ЦЧС — отправляет оповещение в МЧС, ФГП, МАБ, ДАВС, РСЧС.

РЦБЗ, ФГП — усиливают охрану объекта, предотвращают панику.

Техника:
Системы GPS-трекинга, датчики DS-200, камеры Hikvision, радиостанции Sepura, ПО "Мониторинг-2025".

Критерий завершения:
Движение остановлено, все ключевые службы получили оповещение.

🔹 Этап II. Оценка и координация (5–30 минут)

Цель: Оценить масштаб, назначить ответственных, мобилизовать ресурсы.

Действия:

ЦЧС, ДАВС, УМЖД — формируют оперативный штаб.

БВС — запускают дроны DJI Matrice 30T для аэрофотосъёмки, передают данные в ЦЧС.

ДИ ЦУСИ — анализируют данные с датчиков, определяют зону повреждения.

ДГПС, ЦУП — корректируют график, перенаправляют поезда.

МАБ, ЧУЗ — направляют бригады к месту аварии.

МЧС, ФГП — выдвигаются к месту, обеспечивают оцепление.

MKBKC — разворачивает мобильный КП на КАМАЗ — для ВКС с правительством.

Техника:
Дроны, видеостена ЦЧС, АРМ ДГПС, ПО "ИнфраСкан", реанимобили Mercedes Sprinter.

Критерий завершения:
План действий утверждён, ресурсы мобилизованы, командование назначено.

🔹 Этап III. Локализация и спасение (30 минут – 4 часа)

Цель: Остановить развитие ЧС, спасти людей, оказать помощь.

Действия:

МЧС, МАБ, ЧУЗ — эвакуируют пострадавших, оказывают первую помощь.

ФГП, РЦБЗ — обеспечивают оцепление, предотвращают проникновение посторонних.

ABP, ДАВС — начинают расчистку завалов (если есть).

НТЭ — восстанавливают электропитание критичных объектов.

НЦОП — контролирует экологическую обстановку (при утечках).

ЦЧС — координирует все действия, ведёт сводку.

Техника:
Экскаваторы Komatsu, носилки вакуумные, тепловизоры FLIR, генераторы SDMO, дроны с газоанализаторами.

Критерий завершения:
Угроза жизни людей ликвидирована, пострадавшие эвакуированы, очаг ЧС локализован.

🔹 Этап IV. Восстановление инфраструктуры (4–72 часа)

Цель: Восстановить путь, контактную сеть, системы сигнализации.

Действия:

ДРП, ДИ — заменяют рельсы, шпалы, балласт (с использованием ВПР-1200, ЩОМ-Д).

НТЭ — восстанавливают контактную сеть (с помощью автовышек АГП-28).

СЦБ — ремонтируют светофоры, стрелки, системы АЛСН.

ЦСС, ЦТУ — восстанавливают связь, переключают на резервные каналы.

МЧ — вывозят обломки, грузы, стройматериалы.

ABP, ДАВС — поднимают и перемещают вагоны (с помощью УК-25/18, гидродомкратов).

Техника:
Путевые машины, автокраны КС-55713, диагностические сканеры, сварочные посты, рельсосварочные машины МСР-1.

Критерий завершения:
Инфраструктура восстановлена, готова к приёмке.

🔹 Этап V. Возобновление движения (72 часа – 7 дней)

Цель: Постепенно возобновить движение, обеспечить безопасность.

Действия:

ДЦС, ДЦУП, ЦУП — вводят временный график, ограничения скорости.

ДИ ЦУСИ, ЦТО — проводят контрольные замеры, диагностику.

СЦБ, ЦСС — тестируют системы сигнализации и связи.

РЦБЗ, ФГП — обеспечивают безопасность при возобновлении движения.

ЦЧС — мониторит ситуацию, готов к новым инцидентам.

ДГПС — информирует пассажиров, грузоотправителей.

Техника:
Лазерные нивелиры Leica, системы GPS-трекинга, ПО "Станция-2025", радиостанции Motorola.

Критерий завершения:
Движение возобновлено в полном объёме, ограничения сняты.

🔹 Этап VI. Расследование и профилактика (7 дней+)

Цель: Установить причины, внести изменения, провести учения.

Действия:

ЦЧС, СЦ, ЦТО — анализируют данные, формируют отчёт.

ДИ ЦУСИ, ЦТО — вносят изменения в системы мониторинга.

ДАВС, ABP, ДРП — обновляют технику, проводят учения.

УМЖД, ЦД — корректируют регламенты, обучают персонал.

РКЧС, РСЧС — проводят межведомственные учения.

Техника:
ПО "ИнфраСкан", Big Data-аналитика, симуляторы, мобильные лаборатории.

Критерий завершения:
Отчёт утверждён, изменения внедрены, учения проведены.

🧩 4. Примеры действий при типовых авариях

🚂 Авария 1: Сход грузового состава

0–5 мин: ДЦУП останавливает движение, ЦЧС оповещает ДАВС, МЧС.

5–30 мин: БВС делает фото, ABP выдвигается с АВП-125М.

30 мин–4 ч: МЧС эвакуирует водителя, ABP поднимает вагоны.

4–72 ч: ДРП меняет рельсы, НТЭ — сеть.

72 ч–7 дн: Движение возобновлено с ограничением 40 км/ч.

7 дн+: Расследование — износ рельсов → усилен контроль.

🔥 Авария 2: Пожар на станции

0–5 мин: ДЦС останавливает поезда, ЦЧС вызывает МЧС.

5–30 мин: MKBKC разворачивается, ФГП оцепляет.

30 мин–4 ч: МЧС тушит, МАБ эвакуирует пассажиров.

4–72 ч: НТЭ восстанавливает электропитание, ДИ — системы.

72 ч–7 дн: Движение возобновлено.

7 дн+: Установка дополнительных датчиков дыма.

🌊 Авария 3: Разлив нефти

0–5 мин: ДЦУП останавливает поезда, ЦЧС вызывает МЧС, НЦОП.

5–30 мин: БВС с газоанализаторами — оценка зоны.

30 мин–4 ч: НЦОП ставит боновые заграждения.

4–72 ч: МЧ, ABP — вывозят цистерны, очищают почву.

72 ч–7 дн: Движение возобновлено.

7 дн+: Усилен контроль за грузами.