Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2019 N 2182/р (ред. от 28.06.2024) "Об утверждении и вводе в действие Инструктивных указаний по организации аварийно-восстановительных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Инструктивными указаниями)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 28.08.2024

# ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 октября 2019 г. N 2182/р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОАО "РЖД"

В целях установления единых требований к ведению работ по ликвидации последствий транспортных происшествий, иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре ОАО "РЖД":

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2019 г. прилагаемые Инструктивные указания по организации аварийно-восстановительных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД".

2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД", руководителям дочерних обществ (по согласованию) ознакомить работников с настоящим распоряжением и обеспечить его выполнение.

3. Признать утратившим силу с 1 октября 2019 г. распоряжение ОАО "РЖД" от 26 декабря 2016 г. N 2678р "Об утверждении и вводе в действие Инструктивных указаний по организации аварийновосстановительных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД".

4. Контроль за исполнением требований настоящего распоряжения возложить на заместителя генерального директора - начальника Департамента безопасности движения ОАО "РЖД" Шайдуллина Ш.Н.

Первый заместитель

генерального директора ОАО "РЖД"

А.А.Краснощек

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением ОАО "РЖД"

от 01.10.2019 г. N 2182/р

# ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОАО "РЖД"

## I. Общие положения

1. Инструктивные указания по организации аварийно-восстановительных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" (далее - Инструктивные указания) устанавливают порядок действия работников при передаче и получении информации о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации, вызова, отправления и продвижения восстановительных сил и средств ОАО "РЖД" к месту железнодорожного транспортного происшествия, ведения работ по ликвидации их последствий, с целью быстрейшего открытия прерванного движения поездов и минимизации ущерба.

2. Настоящие Инструктивные указания разработаны в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и нормативными документами ОАО "РЖД" и распространяются на филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД", а также его дочерние общества, привлекаемые по кругу своих служебных обязанностей к проведению аварийно-восстановительных работ.

3. Для оценки обстановки, координации сил и средств железной дороги, руководства ликвидацией последствий транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации, восстановлением прерванного движения поездов, обеспечением вывоза пассажиров, сохранностью подвижного состава, перевозимого груза и своевременным открытием движения поездов, подготовки проектов решений, направленных на их ликвидацию, при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги создаются постоянно действующие оперативные штабы:

на месте производства работ - под руководством заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) – единого руководителя аварийно-восстановительных работ;

в управлении железной дороги - первого заместителя начальника железной дороги - председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при его отсутствии заместителя председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или лица его замещающего.

Заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) – единый руководитель аварийно-восстановительных работ в целях распределения обязанностей между участниками аварийно-восстановительных работ, планирования объемов работ и их фактического выполнения назначает от каждого структурного подразделения функционального филиала ОАО "РЖД", участвующего в ликвидации последствий транспортного происшествия, ответственного за:

освобождение перегона от поездов, вывод головной и хвостовой части поезда, в котором допущен сход подвижного состава, подача хозяйственных поездов к месту работ;

подъем, уборку подвижного состава, разрушенных элементов инфраструктуры и подвижного состава;

восстановление пути, искусственных сооружений и объектов сигнализации, централизации и блокировки;

восстановление объектов энергоснабжения.

4. Руководители территориальных подразделений функциональных филиалов, структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "РЖД", в процессе ликвидации последствий аварийных ситуаций оперативно подчиняются заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению) в рамках деятельности оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (далее - Оперативный штаб), осуществляющего свою работу, согласно Положению об оперативном штабе по ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре ОАО "РЖД", утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 11 ноября 2013 г. N 2417р.

5. В границах железной дороги в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации транспортных происшествий, работу территориальных подразделений функциональных филиалов, структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "РЖД" организует первый заместитель начальника железной дороги, при его отсутствии заместитель председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или лицо его замещающее.

6. Состав постоянно действующих оперативных штабов, их полномочия и порядок работы определяется решением первого заместителя начальника железной дороги - председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Работа по ликвидации последствий транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуацией осуществляется в соответствии с разрабатываемым Оперативным планом аварийно-восстановительных работ (далее - Оперативный план). Оперативный план утверждается первым заместителем начальника железной дороги и согласовывается с руководителем Оперативного штаба ОАО "РЖД".

Оперативный план направлен на оптимизацию производственных процессов ведения аварийно-восстановительных работ и восстановления объектов инфраструктуры ОАО "РЖД".

8. Взаимодействие железных дорог ОАО "РЖД" осуществляется:

с руководителями территориальных подразделений подконтрольных ОАО "РЖД" обществ по вопросам участия в ликвидации последствий аварийных ситуаций по заключенным соглашениям в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО "РЖД" с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД", а также иными юридическими лицами по вопросам обеспечения безопасности движения поездов, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 11 июня 2021 г. N 1302/р;

с территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) на основании регламентов взаимодействия, разрабатываемых железными дорогами в соответствии с требованиями Типового регламента взаимодействия железных дорог, других филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" с региональными центрами МЧС России и управлениями на транспорте МВД России по федеральным округам по ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 29 сентября 2011 г. N 2112р;

с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) по организации санитарно-эпидемиологического обеспечения комплексных учений в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ОАО "Российские железные дороги" от 1 августа 2007 г. N 6/826, объявленным распоряжением ОАО "РЖД" от 13 августа 2007 г. N 1522р;

с филиалами Федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" на железных дорогах (далее - ФГП ВО ЖДТ России).

9. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по защите населения и территорий выполняются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработанным в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", предусматривающим привлечение технических средств и дополнительной рабочей силы предприятий и организаций, входящих в состав территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), по согласованию с руководителем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня.

«Полномочия по координации деятельности подразделений ОАО «РЖД» по обеспечению взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления (оперативными штабами координационных органов) возлагаются:

на начальника железной дороги при деятельности оперативных штабов координационных органов на межрегиональном и региональном уровнях, с участием в заседаниях лично или через уполномоченное лицо, а также по средствам конференцсвязи;

на заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) при деятельности оперативных штабов координационных органов на межмуниципальном и муниципальном уровнях, а также при работе этих оперативных штабов на месте происшествия (чрезвычайной ситуации), с участием в заседаниях лично или через уполномоченное лицо, или по средствам конференцсвязи.»;

10. Технические средства региональных подразделений функциональных филиалов, структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "РЖД", привлечение которых возможно для производства аварийно-восстановительных работ, а также порядок их доставки к месту работ определяется заранее заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлении) по согласованию с руководителями указанных подразделений.

Обеспечение силами и средствами (штат работников, типовой инструмент, приспособления и технические средства), применяемыми для производства аварийных работ, возлагается на руководителей региональных подразделений функциональных филиалов и дочерних обществ ОАО "РЖД", осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги.

11. Приказ (распоряжение), с указанием количественного состава работников региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД", привлекаемых для ликвидации последствий аварийных ситуаций, утверждается заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению), ежегодно уточняется по состоянию на 1 января и по мере необходимости, после чего, направляется начальникам восстановительных поездов.

12. Работники региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД", привлекаемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций, событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайных ситуаций должны быть обеспечены работодателями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствам индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пунктов 13 и 15 Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. N 582н.

13. Обеспечение бесплатным питанием участников ликвидации последствий транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и чрезвычайных ситуаций осуществляется до полного окончания аварийно-восстановительных работ в установленном в ОАО "РЖД" порядке, согласно требованиям Регламента взаимодействия участников при организации общественного питания работников ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 26 апреля 2021 г. N 908/р".

14. Порядок дозаправки технических средств горюче-смазочными материалами и обеспечения необходимыми материалами и запасными частями в ходе ликвидации последствий транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и чрезвычайных ситуаций устанавливается начальником железной дороги.

15. Для обеспечения ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также событий вызванных разливом нефти и нефтепродуктов, железные дороги за счет собственных средств должны содержать специализированные подразделения с запасом необходимых технических средств или заключать соответствующие договоры со сторонними специализированными организациями, имеющими собственные силы, средства и материалы, в том числе по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных разливами, и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций с опасными грузами 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 классов опасности и газоспасению.

16. На основании настоящих Инструктивных указаний железные дороги разрабатывают необходимые нормативные документы по ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей организационной работы, местных условий и технического оснащения подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД", а также подразделений дочерних обществ ОАО "РЖД", осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги и привлекаемых к проведению аварийно-восстановительных работ, а также устанавливают порядок взаимодействия со сторонними организациями.

## II. Порядок действия работников при передаче и получении информации о транспортных происшествиях, иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и чрезвычайных ситуациях

17. Передача информации о транспортных происшествиях, иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и чрезвычайных ситуациях осуществляется не позднее 20 минут в соответствии со схемой оповещения, утверждаемой начальником железной дороги, с учетом требований Регламента взаимодействия Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями с аппаратом управления ОАО "РЖД", железными дорогами, функциональными филиалами и структурными подразделениями ОАО "РЖД" в штатном режиме функционирования и в режиме ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 13 июня 2012 г. N 1171р, и Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" и перевозчиков в случае возникновения нештатных ситуаций при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования на инфраструктуре ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 9 декабря 2019 г. N 2780/р.

18. В случае транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуацией на инфраструктуре ОАО "РЖД", локомотивная бригада обязана действовать в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, приказов и распоряжений ОАО "РЖД", управлений железных дорог.

19. Уточнение данных о наличии пострадавших, количестве единиц сошедшего подвижного состава, длине поврежденного пути, контактной сети, устройств СЦБ, возможности пропуска поездов по смежным путям и т.д. осуществляется на основании информации, получаемой от локомотивной бригады.

20. В случае транспортного происшествия или события, связанного с вагонами скоростного и высокоскоростного поезда, его владелец обеспечивает информирование сервисных и (или) ремонтных компаний, обслуживающих данный подвижной состав, для их привлечения к ликвидации последствий.

21. Дежурный по железнодорожной станции, получив информацию от локомотивной бригады или других работников железной дороги о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации немедленно сообщает ее диспетчеру поездному и начальнику станции или лицу, его замещающему.

22. Диспетчер поездной при получении от локомотивной бригады, дежурного по железнодорожной станции или другого должностного лица сообщения о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации, обязан:

22.1. известить дежурных по железнодорожным станциям ограничивающих перегон и машинистов поездов, находящихся на данном перегоне;

22.2. немедленно сообщить диспетчеру (по управлению перевозками района управления) и энергодиспетчеру дистанции электроснабжения;

22.3. при необходимости закрыть перегон или путь перегона для движения поездов и прекратить отправление поездов на закрытый перегон или путь перегона соответственно;

22.4. обеспечить беспрепятственное продвижение восстановительных поездов и хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути, в том числе с учетом их габаритов, пожарных поездов и других аварийных формирований в район аварийно-восстановительных работ;

22.5. своевременно подготовить ближайшие к месту аварийно-восстановительных работ станции и перегоны для беспрепятственного продвижения и маневровой работы восстановительных и пожарных поездов, хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути и других аварийно-восстановительных формирований, а также обеспечить вывод с перегона подвижного состава, который не имеет схода с рельсов в оставшейся части поезда, до прибытия восстановительного поезда на места АВР;

22.5(1). определить порядок оказания помощи и железнодорожные станции, на которые будет выводиться хвостовая и головная части поезда;

22.6. после завершения аварийно-восстановительных работ передать дежурным по железнодорожным станциям и всем причастным приказ об открытии (возобновлении) движения поездов на ранее закрытом перегоне или пути перегона.

23. Диспетчер по управлению перевозками (района управления), получив от диспетчера поездного сообщение о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации, обязан:

23.1. незамедлительно сообщить о случившемся заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению) и заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному управлению);

23.2. доложить о нем старшему диспетчеру по управлению перевозками (руководителю смены), инженеру (сменному) отдела механизации, мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций Дирекции аварийно-восстановительных средств железной дороги, сменному инженеру службы Л и старшему диспетчеру ЦУСИ;

23.3. немедленно отдать приказы:

работникам региональных центров связи, ответственным за оповещение членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других должностных лиц, назначенных ответственными за организацию аварийно-восстановительных работ, работников восстановительных поездов и других причастных работников согласно утвержденным спискам;

старшим смены Отдела технического управления сетями связи (далее - ЦТУ) Дирекции связи и производственного участка мониторинга и диагностики регионального центра связи (далее - ЦТО) - об организации связи с местом схода подвижного состава или иного происшествия.

24. Не позднее 20 минут после получения информации о транспортных происшествиях, иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и чрезвычайных ситуациях старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) соответствующей железной дороги передает приказы на отправление восстановительных поездов (аварийно-восстановительных летучек), а также при необходимости хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути и аварийно-восстановительных дрезин, пожарных поездов, работников региональных центров связи с оборудованием для организации связи с местом работ, на подготовку специального подвижного состава для отправления на место аварийно-восстановительных работ комиссий ОАО "РЖД" под председательством начальника железной дороги или заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению), согласно приложению N 1 к Инструктивным указаниям.

Решение об отправлении сил и средств восстановительных поездов для ликвидации последствий транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также оказания помощи восстановительными поездами в пределах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера принимается следующими руководителями:

заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) (при отсутствии в составе железной дороги территориального управления - начальник железной дороги) - на отправление в границах территориального управления железной дороги;

начальник железной дороги, первый заместитель начальника железной дороги или заместитель начальника железной дороги - главный ревизор по безопасности движения поездов - на отправление в границах железной дороги;

первый заместитель начальника железной дороги - председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по запросу от соседней железной дороги) - на отправление за границы железной дороги;

начальник Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями - во всех вышеперечисленных случаях (при необходимости).

25. Диспетчер (локомотивный района управления) обязан обеспечить выделение потребного количества локомотивов для отправления восстановительных поездов и хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути в течение 15 минут с момента получения оперативного приказа.

26. В состав хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути, для выполнения аварийно-восстановительных работ при необходимости могут включаться: укладочный кран, электро-балластер, вагоны хоппер-дозаторы, платформы, оборудованные съемным унифицированным оборудованием с погруженной рельсошпальной решеткой, выправочно-подбивочно-отделочная машина, платформы, оборудованные механизмами для выгрузки автотракторной техники ("сходни"), подготовленные к погрузке на платформы бульдозер или автогрейдер, платформы бортовые с материалами верхнего строения пути, крытый вагон или автомобиль с путевым, механизированным, гидравлическим инструментом и запасом горюче-смазочных материалов, пассажирский вагон сопровождения.

27. Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) после получения информации от диспетчера по управлению перевозками (района управления) о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации обязан в течение 20 минут устно по телефону и 2-х часов письменно (по факсимильной или электронной связи):

27.1. информировать территориальные органы МЧС России, МВД России, ФСБ России, транспортной прокуратуры, Ространснадзор, Роспотребнадзор, Росжелдор и ФГП ВО ЖДТ России;

27.2. информировать начальника железной дороги, заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности движения поездов, начальника Дирекции аварийно-восстановительных средств (далее - ДАВС), главного диспетчера Центра управления перевозками (далее - ЦУП) Центральной дирекции управления движением (далее - ЦД), начальника регионального центра безопасности, начальника службы корпоративных коммуникаций органа управления железной дороги;

27.3. передать информацию начальнику смены Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (далее - ЦЧС) по форме в соответствии с Регламентом взаимодействия Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями - структурного подразделения ОАО "РЖД" в штатном режиме функционирования и в режиме ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 13 июня 2012 г. N 1171р, а также информировать об отправлении и прибытии на место аварийно-восстановительных работ комиссий ОАО "РЖД" под председательством начальника железной дороги или заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению), сборе и начале работы оперативных штабов железной дороги и территориальных управлений;

27.4. сообщить оперативному дежурному территориального управления МЧС России;

27.5. информировать работников отделов здравоохранения по федеральному округу Центральной дирекций здравоохранения в соответствии с требованиями распоряжения ОАО "РЖД" 16 апреля 2024 г. N 972/р "О совершенствовании деятельности по медицинскому и психофизиологическому обеспечению безопасности движения поездов";

27.6. информировать первого заместителя начальника железной дороги - председателя комиссии железной дороги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или заместителя председателя;

27.7. информировать старшего смены ЦТУ дирекции связи, а так же старшего смены ЦТО регионального центра связи по месту постоянной дислокации восстановительных поездов (при местонахождении восстановительных поездов за пределами района управления, на которые они направляются);

27.8. информировать представителя перевозчика (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж или грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения), либо старшего диспетчера Перевозчика, сменного инженера (диспетчера) регионального филиала Перевозчика;

27.9. передать оперативный приказ дежурно-диспетчерскому персоналу дирекций, служб, структурных подразделений железной дороги, а также структурных подразделений других филиалов ОАО "РЖД" об оповещении;

27.10. известить оперативного дежурного филиала ФГП ВО ЖДТ России на железной дороге в случае возникновения пожара, аварийной ситуации с опасными грузами, а также угрозы хищения грузов из поврежденных вагонов.

27.10(1). по решению начальников железных дорог и утвержденной схеме оповещения порядок информирования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представителя перевозчика, причастных руководителей железных дорог, указанных в пунктах 27.1, 27.2, 27.4, 27.8, 27.10 может быть изменен с учетом местных условий и особенностей работы железной дороги.

28. Главный диспетчер ЦУП ЦД совместно с начальником смены ЦЧС контролирует отправление и продвижение сил и средств, направляемых для производства аварийно-восстановительных работ, ход ликвидации последствий транспортного происшествия и восстановление нормального движения поездов после окончания восстановительных и ремонтных работ.

29. Дежурно-диспетчерский персонал дирекций, служб, структурных подразделений железной дороги, а также структурных подразделений других филиалов ОАО "РЖД", расположенных на территории железной дороги, получив приказ от старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены), обязаны оповестить о случившемся руководителей согласно утвержденным схемам оповещения.

30. Старший смены ЦТУ дирекции связи, кроме того, оповещает о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации старшего смены Центра управления технологической сетью связи Центральной станции связи (далее - ЦУТСС ЦСС) и приступает к организации каналов связи с местом происшествия.

31. Старший смены ЦТО регионального центра связи, получив приказ от диспетчера по управлению перевозками (района управления) об организации связи с местом происшествия, обязан немедленно поставить в известность об этом старшего смены ЦТУ дирекции связи, передать указание дежурному электромеханику связи об его отправлении к месту происшествия наиболее оперативным видом транспорта (проходящим поездом, локомотивом, дрезиной, автомобилем, восстановительным поездом и др.) для организации на месте происшествия временного поста связи.

Организация сеансов видеоконференцсвязи, в том числе с использованием беспилотного воздушного судна, с места проведения аварийно-восстановительных работ, осуществляется работниками регионального центра связи в соответствии с действующими Правилами организации видеоконференцсвязи и полетов беспилотных воздушных судов на месте аварийно-восстановительных работ.

Сеанс видеоконференцсвязи может быть прекращен только по распоряжению ЦЧС.

Старший смены ЦТО регионального центра связи контролирует ход работ по организации связи с местом транспортного происшествия в соответствии с оперативными планами и схемами.

32. Если ближайший к месту транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации работник регионального центра связи находится в пункте дислокации восстановительного поезда, старший смены ЦТО регионального центра связи обязан проконтролировать его выезд с восстановительным поездом.

33. Работник регионального центра связи в максимально возможный короткий срок, но не более 30 минут с момента прибытия на место работ, обязан подключить телефонные аппараты и проверить качество связи с поездным диспетчером, управлением железной дороги и ОАО "РЖД".

При отсутствии возможности организации проводных каналов связи с использованием средств оперативно-технологической связи (при повреждении линий, шкафов связи, релейных шкафов, стоек коммутационной перегонной связи или при ограничении доступа к ним) должны использоваться другие средства связи, в том числе средства радиосвязи, сотовой и спутниковой связи.

При наличии на месте работ устойчивой сотовой или спутниковой связи допускается организовать связь только с использованием этих видов связи.

34. Ответственность за своевременную организацию и качество связи с местом работ возлагается на:

старшего смены ЦТО регионального центра связи - за связь с поездным диспетчером;

старшего смены ЦТУ дирекции связи - за связь с управлением железной дороги;

старшего смены ЦУТСС ЦСС - за связь с ОАО "РЖД".

35. До прибытия работника регионального центра связи на место работ диспетчер поездной и дежурный по станции в зависимости от конкретной ситуации используют для переговоров поездную радиосвязь, перегонную связь, а также другие виды связи, задействованные на перегоне.

36. Начальник или заместитель начальника ближайшей железнодорожной станции ограничивающей перегон, на котором допущено транспортное происшествие, событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайная ситуация или станции, на которой допущены указанные нарушения безопасности движения, обязан незамедлительно сообщить о случившемся начальнику Центра организации работы железнодорожных станций (в границах Калининградской железной дороги - начальнику дирекции управления движением), заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению) и заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному управлению).

37. Начальник или заместитель начальника ближайшей железнодорожной станции ограничивающей перегон, при необходимости, по указанию начальника Центра организации работы железнодорожных станций (в границах Калининградской железной дороги - по указанию начальника дирекции управления движением), обязан:

37.1. немедленно прибыть на место происшествия и совместно с локомотивной бригадой, работниками станции и работниками других предприятий при их нахождении на месте происшествия уточнить данные о пострадавших и при необходимости организовать оказание им первой помощи;

37.2. определить количество единиц сошедшего подвижного состава, длину поврежденного пути, контактной сети, устройств СЦБ, возможность пропуска поездов по смежным путям и доложить об этом заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению), диспетчеру поездному;

37.3. выяснить у машиниста поезда (на основании перевозочных документов) о наличии в составе вагонов с опасными грузами, количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а также номера аварийных карточек. При их наличии доложить об этом диспетчеру поездному и заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению).

В этом случае порядок действий работников, участвующих в ликвидации последствий происшествия, должен осуществляться в соответствии с Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.

При утрате поездных документов запросить необходимую информацию у диспетчера поездного (при отсутствии информационных систем);

37.4. в случае пожара вызвать подразделения пожарной охраны, а при наличии пострадавших - работников ближайшего к месту происшествия государственного учреждения здравоохранения и местных медицинских учреждений и продублировать информацию о пострадавших в региональную дирекцию здравоохранения на железной дороге.

38. Руководители региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД" или их заместители, получив информацию о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации, должны, исходя из конкретной ситуации, с учетом местных инструкций обеспечить прибытие на восстановительный поезд (к моменту его отправления или непосредственно на место работ) дополнительной рабочей силы и лично выехать на место в составе комиссий ОАО "РЖД" под председательством начальника железной дороги или заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению).

Руководитель структурного подразделения региональной дирекции по ремонту пути или его заместитель должен обеспечить вызов на производственную базу необходимого количества работников, готовность сформированного на отдельном пути хозяйственного поезда и его выезд на ближайшую станцию не позднее временных показателей норматива, установленного Центральной дирекции по ремонту пути.

Отправление комиссий ОАО "РЖД" под председательством начальника железной дороги или заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) в рабочие время осуществляется в течение 1 ч после получения информации о транспортном происшествии, событии, связанном с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации, а в нерабочее время в течение 3 ч независимо от времени суток.

Руководитель структурного подразделения региональной дирекции по ремонту пути или его заместитель получив информацию о необходимости восстановления железнодорожного пути силами подведомственного подразделения должен выехать на место работ для детального определения технологии работ и координации маневровой работы с хозяйственными поездами перед их отправкой со станции, ограничивающей перегон.

39. Руководители соответствующих региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД" несут персональную ответственность за своевременный вызов дополнительной рабочей силы и их отправку к месту работ.

40. Охрана груза на месте работ осуществляется нарядом стрелков, высылаемых в установленном порядке (при наличии охраняемых грузов) руководителем структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на железной дороге.

41. Руководитель учреждения здравоохранения ОАО "РЖД", являющегося базой формирования медицинской выездной врачебной аварийной бригады (далее - МАБ), приписанной к привлекаемому восстановительному поезду, обязан обеспечить своевременное оповещение и сбор персонала МАБ, оснащение бригады табельным имуществом (укладками) и организовать ее отправку на место работ с восстановительным поездом, либо автотранспортом учреждения.

При возникновении медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации, связанной с наличием пораженных, необходимостью проведения медицинской сортировки пораженных и оказания им первой врачебной помощи, начальник отдела по федеральному округу Центральной дирекций здравоохранения, руководитель учреждения здравоохранения "РЖД-Медицина", являющегося базой формирования медицинской выездной врачебной аварийной бригады (далее - МАБ), приписанной к привлекаемому восстановительному поезду, обязаны обеспечить выполнение первоочередных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Положением об организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим (пораженным) при чрезвычайных ситуациях на железных дорогах - филиалах ОАО "РЖД", утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 28 ноября 2008 г. N 2550/р.

42. Ответственный работник по восстановительному поезду, назначенный начальником восстановительного поезда, получив и зарегистрировав в специально предназначенной для этих целей книге приказ на вызов восстановительного поезда, обязан:

немедленно доложить начальнику восстановительного поезда и его заместителю;

вызвать работников восстановительного поезда, дежурного фельдшера МАБ, приписанного к восстановительному поезду, используя все доступные средства связи и другие установленные местной инструкцией способы оповещения;

уточнить у дежурного по железнодорожной станции, с какой стороны к восстановительному поезду будет подан локомотив;

подготовить к отправлению восстановительный поезд, согласовав порядок его отправления с места дислокации с начальником поезда.

42(1). Инженер (сменный) отдела механизации, мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций Дирекции аварийно-восстановительных средств железной дороги в ходе проведения аварийно-восстановительных работ осуществляет:

информирование Оперативного штаба ОАО "РЖД" в установленные сроки о ходе выполнения аварийно-восстановительных работ, прогнозных и плановых сроках завершения работ и восстановления объектов инфраструктуры;

контроль продвижения восстановительных, пожарных и хозяйственных поездов к месту производства работ и реализации мероприятий по транспортному обеспечению и жизнеобеспечению пассажиров задержанных поездов.

## III. Порядок отправления и продвижения восстановительных средств к месту транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации

43. Дежурный по железнодорожной станции при получении приказа об отправлении восстановительных поездов, хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути обязан обеспечить подачу локомотива не позднее 15 минут с момента получения приказа в соответствии с установленной для участка весовой нормой, при отсутствии локомотива на контрольном посту под восстановительный поезд выдается локомотив из-под любого поезда, находящегося на станции и подготовить составительскую бригаду. Во всех случаях к месту работ направляется ближайший восстановительный поезд. Привлечение дополнительных восстановительных поездов при необходимости осуществляется по решению первого заместителя начальника железной дороги - председателя региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или заместителя председателя комиссии.

Привлечение дополнительных восстановительных поездов соседних железных дорог (при необходимости) осуществляется после согласования между первыми заместителями начальников железных дорог - председателями региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций требуемого перечня сил и средств соответствующих железных дорог.

44. Отправление восстановительного поезда со станции дислокации должно быть обеспечено не позднее, чем через 40 минут после получения приказа, в соответствии с технологическим графиком. Отправление хозяйственного поезда структурных подразделений дирекций по ремонту пути и других аварийно-восстановительных формирований, в том числе противоразмывных поездов, для выполнения аварийно-восстановительных работ, со станции дислокации должно быть обеспечено не позднее, чем через 2,5 часа после получения приказа, в соответствии с технологическим графиком. К этому времени руководители должны обеспечить их готовность к отправлению, проверить приведение в транспортное положение машин и механизмов, работники пункта технического обслуживания вагонов осмотреть состав поезда и совместно с локомотивной бригадой опробовать тормоза и выдать справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии.

Привлечение противоразмывных поездов для предотвращения последствий негативного воздействия природного и техногенного характера на инфраструктуру путевого хозяйства и объекты водоснабжения ОАО "РЖД" осуществляется, при необходимости, в период ледохода, пропуска весенних и ливневых вод в соответствии с оперативным планом по водоборьбе.

45. Диспетчер поездной, начальник станции, начальник восстановительного поезда, начальник эксплуатационного вагонного депо, начальник эксплуатационного локомотивного депо, начальник механизированной дистанции инфраструктуры, начальник структурного подразделения региональной дирекции по ремонту пути и дежурный по железнодорожной станции по кругу своих обязанностей несут персональную ответственность за отправление восстановительного и пожарного поездов, хозяйственного поезда структурного подразделения региональной дирекции по ремонту пути и аварийно-восстановительных дрезин со станции дислокации в установленный нормативом срок.

46. Отправление восстановительного поезда и других аварийных формирований на перегон или путь перегона, закрытые для движения поездов, осуществляется согласно требованию приложения N 8 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации "Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации", утвержденного приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. N 250, по схеме, заявленной руководителем данных формирований.

47. Пункт исключен.

48. При происшествиях на железных дорогах сопредельных государств пограничные железные дороги ОАО "РЖД" могут оказывать помощь в ликвидации последствий силами восстановительных поездов, входящих в их состав, в порядке, установленном межгосударственными нормативными документами и соглашениями.

49. Отправление восстановительного поезда для ликвидации последствий транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации на железнодорожных путях необщего пользования производится на основании приказа старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) в соответствии с указанием заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению), согласованного с заместителем начальника дороги - главным ревизором по безопасности движения поездов и начальником ДАВС железной дороги.

Владелец железнодорожного пути необщего пользования в этом случае должен направить на имя заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) письменное обращение с указанием:

предполагаемого объема аварийно-восстановительных работ;

исправности технического состояния железнодорожных путей для следования восстановительного поезда;

сроков и порядка оплаты, реквизитов доверенности на право подписи гарантийных писем.

Работы по возможности выполняются в светлое время суток, после получения гарантийного письма о возмещении затрат на оказание услуг.

50. Диспетчер поездной, на участке которого произошло транспортное происшествие, событие, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайная ситуация, обязан:

своевременно подготовить ближайшие станции и участок для беспрепятственного продвижения восстановительных поездов, обеспечить (при необходимости) подвод к месту аварийно-восстановительных работ необходимого количества тепловозов, организовать вывод подвижного состава, не имеющего схода;

обеспечить оперативное продвижение восстановительных поездов, периодически (не реже одного раза в каждые 30 минут) информируя по поездной радиосвязи начальников восстановительных поездов о полученной дополнительной информации с места происшествия: характере схода, количестве сошедших вагонов и степени их повреждения, наличии вагонов с опасными грузами (сообщить номер аварийной карточки), характере местности, погодных условиях для предварительного определения порядка действий и подготовки личного состава поездов к работам по ликвидации последствий нарушения безопасности движения в кратчайший срок.

Остановка восстановительных поездов в пути следования допускается только для посадки работников, направляемых на аварийно-восстановительные работы, персонала МАБ (фельдшера), замены локомотива и выдачи машинисту документов на занятие перегона или переформирование на одной из соседних станций перед местом производства работ.

Скорость движения восстановительных поездов по участку должна соответствовать действующим ограничениям по техническому состоянию железнодорожного пути и подвижного состава восстановительного поезда.

51. Диспетчер поездной обязан в каждом случае при передаче приказа об отправлении восстановительного поезда указать степень его негабаритности и обеспечить условия его безопасного пропуска по участку, руководствуясь действующими инструкциями и правилами.

При следовании восстановительного поезда по нескольким участкам железной дороги диспетчер поездной сдающего участка приказом извещает поездных диспетчеров соседних участков о следовании восстановительного поезда с негабаритными машинами, если таковые имеются в его составе.

52. Диспетчер по управлению перевозками (района управления) обязан контролировать беспрепятственное продвижение восстановительных и пожарных поездов в район ведения аварийно-восстановительных работ и вывод с перегона подвижного состава, не имеющего схода.

53. Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) обязан контролировать продвижение восстановительных и пожарных поездов к месту происшествия, своевременность установления связи, а также ход ведения аварийно-восстановительных работ, информируя об этом главного диспетчера ЦУП и начальника смены ЦЧС.

54. Персональную ответственность за вывод подвижного состава, не имеющего схода, своевременное продвижение восстановительных и пожарных поездов, хозяйственных поездов структурных подразделений дирекций по ремонту пути и других аварийных формирований к месту работы и обратно несут:

диспетчер поездной - в границах своего участка;

диспетчер по управлению перевозками (района управления) - в границах района управления;

старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) - в границах железной дороги.

55. Обратное следование восстановительных поездов к местам их постоянной дислокации обеспечивается непосредственно после пропуска пассажирских поездов.

56. Запрещается прицепка к восстановительным поездам подвижного состава, направляемого после сходов и столкновений в пункты ремонта. Прицепка таких вагонов к восстановительному поезду допустима только для вывода их с перегона на ближайшую к нему железнодорожную станцию.

57. Запрещается оставлять восстановительный и пожарный поезда без локомотива, а локомотив - без локомотивной бригады и составителей до постановки состава восстановительного и пожарного поездов на место стоянки в пункте постоянной дислокации, осмотра его технического состояния специалистами пункта технического обслуживания вагонов.

## IV. Организация работ по ликвидации последствий транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации

58. Заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению), являясь ответственным единым руководителем аварийно-восстановительных работ обязан:

58.1. до начала аварийно-восстановительных работ организовать фото-или видеосъемку сошедшего и поврежденного подвижного состава, сооружений и устройств железной дороги и передачу, полученной информации в региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги и в ЦЧС;

58.1(1). прибыть на место ликвидации последствий транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации согласно нормативам времени, приведенным в приложении N 2 к Инструктивным указаниям (до прибытия на место аварийно-восстановительных работ заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению), по его устному распоряжению, руководителем аварийно-восстановительных работ назначается начальник восстановительного поезда или один из прибывших первым руководитель подразделения железной дороги, привлеченного к ликвидации последствий аварийных ситуаций, событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайных ситуаций);

58.2. совместно с начальником восстановительного поезда, руководителями причастных региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД", с участием (при необходимости) представителей территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, в течение 30 минут с момента прибытия на место транспортного происшествия, подготовить и представить Оперативный план на утверждение первому заместителю начальника железной дороги;

58.3. совместно с начальником региональной дирекции по ремонту пути при формировании раздела Оперативного плана по восстановлению объектов инфраструктуры включить силы и средства структурных подразделений, привлекаемых для выполнения аварийно-восстановительных работ, указать комплектацию и состав хозяйственных поездов, этапы производства работ.

«58.3(1). До прибытия на место аварийно-восстановительных работ заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) и/или на время его участия в работе территориальных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления (оперативных штабов координационных органов) полномочия единого руководителя аварийно-восстановительных работ возлагаются на заместителя главного инженера железной дороги (по территориальному управлению) или начальника восстановительного поезда.».

59. Первый заместитель начальника железной дороги в течение 30 минут после получения Оперативного плана с места аварийно-восстановительных работ рассматривает его на предмет необходимости привлечения дополнительных сил и средств, согласовывает и представляет в ЦЧС.

При необходимости первый заместитель начальника железной дороги согласовывает с Оперативным штабом ОАО "РЖД" привлечение к аварийно-восстановительным работам технических средств структурных подразделений дирекций по ремонту пути и дирекций по эксплуатации путевых машин задействованных на фронтах производства работ, с последующим пересмотром сроков их завершения.

В случаях, когда до начала работы Оперативного штаба ОАО "РЖД" к месту аварийно-восстановительных работ не прибыли ответственные руководители, Оперативный план ведения аварийно-восстановительных работ составляется Оперативным штабом железной дороги на основании оперативных донесений работников структурных подразделений функциональных филиалов с места транспортного происшествия и представляется не позднее чем за 20 минут до его начала, с последующим внесением корректировок.

60. Оперативный план, согласно приложению N 5 к настоящим Инструктивным указаниям, должен включать в себя:

60.1. схему места транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации с расположением подвижного состава, в том числе в сходе, и его разрушением, объектов инфраструктуры, искусственных сооружений и их повреждения, особенностей рельефа местности и территорий, включая природные отличия (болота, озера, реки, леса, поля, луга), расположение автомобильных дорог и промышленной инфраструктуры;

60.2. варианты перечня работ, с наименованием работ, затрат труда, продолжительностью и этапами работ, временем открытия движения, а также с отражением условий и охраны места проведения работ, оказания медицинской помощи пострадавшим (при необходимости);

60.3. состав привлекаемых сил и средств (технических средств, хозяйственных единиц);

60.4. пооперационный график (диаграмма Ганта) с отображением всех элементов ведения аварийно-восстановительных работ и восстановления объектов инфраструктуры, разрабатываемый согласно алгоритму построения пооперационного графика (приложение N 6 к Инструктивным указаниям).

61. Корректировка Оперативного плана, утвержденного первым заместителем начальника железной дороги, возможна только при согласовании с руководителем Оперативного штаба ОАО "РЖД" по ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре ОАО "РЖД", при его отсутствии с заместителем руководителя Оперативного штаба.

62. Решения Оперативного штаба ОАО "РЖД" по ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре ОАО "РЖД", принятые в пределах его компетенции, доводятся до участников аварийно-восстановительных работ и являются обязательными.

63. Передача информации начальнику смены ЦЧС о ходе аварийно-восстановительных работ осуществляется не реже одного раза в 30 минут ответственным работником, назначенным первым заместителем начальника железной дороги - председателем региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги. ЦЧС согласно представленной информации и Оперативному плану контролирует ход аварийно-восстановительных работ и каждые 30 минут информирует Оперативный штаб ОАО "РЖД" по ликвидации последствий транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре ОАО "РЖД".

64. Ответственность за своевременное ограждение места производства работ при ликвидации последствий сходов с рельсов подвижного состава возлагается на руководителя дистанции пути.

65. Начальник восстановительного поезда отвечает за безопасное производство работ техническими средствами восстановительного поезда (крановой, автотракторной техникой и оборудованием для подъема подвижного состава) и строгое выполнение Оперативного плана в части подъема (уборки) сошедшего с рельсов подвижного состава. Ответственность за дополнительные повреждения подвижного состава и сохранность перевозимого груза в процессе аварийно-восстановительных работ несет заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) как единый руководитель аварийно-восстановительных работ.

Начальник восстановительного поезда (или лицо, его замещающее) совместно с ответственным за организацию движения поездов и маневровой работы, ответственным руководителем дистанции пути, руководителем дистанции электроснабжения (участка электроснабжения) на месте ведения аварийно-восстановительных работ (станции, перегоне) определяют необходимость закрытия путей, стрелочных переводов, снятия напряжения с контактной сети в зоне работы технических средств восстановительного поезда, порядок ограждения места работ по всему фронту, а также порядок организации пропуска поездов и производства маневровой работы по смежным с местом проведения аварийно-восстановительных работ путям.

66. Дополнительные повреждения подвижного состава, перевозимого груза и объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" (линий связи) при аварийно-восстановительных работах, связанные с невозможностью с помощью имеющихся технических средств возобновить в короткий срок движение поездов, могут быть допущены в исключительных случаях по приказу начальника железной дороги или руководителя Оперативного штаба железной дороги на участке с особо интенсивным движением поездов.

67. При ликвидации транспортных происшествий, событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайных ситуаций со скоростными, высокоскоростными, пассажирскими поездами и моторвагонным подвижным составом (далее - МВПС), оборудованными беззазорными сцепными устройствами (далее - БСУ), работы производятся работниками восстановительных поездов, локомотивных бригад совместно с представителями сервисных и ремонтных компаний (при их наличии), а также с поездными бригадами, обслуживающими данный подвижной состав.

68. При необходимости разъединения МВПС и пассажирских поездов, оборудованных БСУ, расцепление (сцепление) производит локомотивная бригада МВПС и пассажирского поезда с привлечением поездной бригады, обслуживающей данный подвижной состав, до прибытия работников восстановительного поезда.

69. Работы при ликвидации транспортных происшествий, событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайных ситуаций с поездами "Ласточка", "Сапсан", производятся работниками восстановительного поезда совместно с работниками подрядных и ремонтных компаний (при их наличии), либо по согласованию с представителями данных компаний, обслуживающих данный подвижной состав.

В случае невозможности прибытия на место представителей сервисных и (или) ремонтных компаний, работы производятся восстановительным поездом совместно с поездной бригадой после получения разрешения от владельца подвижного состава или руководителя аварийно-восстановительных работ.

70. Решение о дополнительных повреждениях подвижного состава и объектов инфраструктуры, а также применении тяговой техники для уборки в габарит сошедшего подвижного состава принимается по согласованию с Оперативным штабом ОАО "РЖД" и владельцами подвижного состава и (или) инфраструктуры.

71. Выполнение аварийно-восстановительных работ должно осуществляться с соблюдением всех требований охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Поручения и распоряжения машинистам кранов, их помощникам и стропальщикам дает только лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.

72. На период производства аварийно-восстановительных работ начальник Центра организации работы железнодорожных станций обязан своевременно назначить ответственных лиц для организации движения поездов, маневровой работы на станциях, ограничивающих перегон, и временных постах.

73. Руководители региональных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО "РЖД" по прибытии на место транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации обязаны:

организовать осмотр пути, сошедшего или поврежденного подвижного состава, устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ) и связи, контактной сети и воздушных линий электропередачи, подвешенных по опорам контактной сети и по самостоятельным опорам, и других объектов инфраструктуры с целью определения объема и характера повреждений;

определить потребность материалов, оборудования, рабочей силы и обеспечить доставку их к месту работы;

по своим хозяйствам организовать и возглавить работы по восстановлению соответственно поврежденного пути, устройств СЦБ, связи, электроснабжения и неисправных локомотивов, вагонов. Эти работы должны проводиться, как правило, одновременно с подъемом (уборкой) сошедшего и поврежденного подвижного состава по согласованию с единым руководителем аварийно-восстановительных работ;

оперативно решать вопросы, связанные с отправлением с перегона поднятого подвижного состава, его креплением, установлением габаритности, скоростью движения по перегону.

74. Руководитель дистанции электроснабжения организует:

сбор работников дистанции электроснабжения и совместно с единым руководителем аварийно-восстановительных работ определяет очередность восстановления нормальной работы устройств электроснабжения;

в ночное время освещение места работ, используя для этой цели оборудование дистанции и восстановительных поездов;

при необходимости обеспечивает электроснабжение перегонного оборудования СЦБ.

75. Руководитель территориального центра фирменного транспортного обслуживания по прибытии на место транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации обязан определить план работы по сбору, перегрузке, выгрузке или креплению грузов на подвижном составе силами производственного участка погрузочно-разгрузочных работ Дирекции по управлению терминально-складским комплексом работ и обеспечить контроль на предмет соблюдения при этом требований нормативной базы по погрузке и креплению грузов и обеспечению их сохранности.

76. Начальник региональной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом, в соответствии с решениями оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под председательством руководителей железной дороги, в пределах своих компетенций и полномочий:

участвует в оперативном руководстве мероприятиями по ликвидации последствий транспортного происшествия или чрезвычайной ситуации;

выполняет реализацию заданий и мероприятий по ликвидации последствий транспортного происшествия или чрезвычайной ситуации;

выделяет в установленном порядке и обеспечивает доставку необходимого количества рабочей силы, механизмов и материалов к месту работы для перегрузки, выгрузки или крепления на подвижном составе грузов, в целях их сохранности;

приказом по дирекции назначает ответственных за мониторинг и передачу информации о ходе работ по сбору, перегрузу или закреплению грузов по инстанции в установленной форме.

77. Начальник эксплуатационного вагонного депо по прибытии на место транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации обязан обеспечить:

оформление актов о повреждении вагона формы ВУ-25 в соответствии с приложением З к Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов) N 808-2017 ПКБ ЦВ, утвержденной решением Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол заседания от 21 - 22 мая 2009 г. N 50);

оформление Приложения к акту о повреждении вагона формы ВУ-25 с указанием дополнительных повреждений грузовых вагонов, полученных при проведении аварийно-восстановительных работ (при наличии дополнительных повреждений) с подписанием у заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) и начальника восстановительного поезда;

сохранность узлов и деталей вагонов, в том числе поврежденных;

оформление заключения о возможности установки на поврежденные тележки кузовов и котлов вагонов для вывода с перегона;

организовать подвоз к месту проведения аварийно-восстановительных работ необходимого количества вагонных тележек в собранном виде и дополнительного оборудования и материалов для вагонов (в случае их разрушения).

оформление заключения о возможности вывода с перегона установленных на путь сошедших и неисправных вагонов после их осмотра.

78. Начальники дорожных служб и дирекций, руководители структурных подразделений функциональных филиалов, а также дочерних обществ ОАО "РЖД" по прибытии на место транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной ситуации осуществляют координацию проводимых аварийно-восстановительных работ по своим хозяйствам и в необходимых случаях обеспечивают доставку материалов, привлечение технических средств и рабочей силы предприятий, находящихся в их ведении в других регионах.

79. Начальник ДАВС железной дороги осуществляет контроль за ходом аварийно-восстановительных работ по подъему (уборке) сошедшего подвижного состава, достаточностью принимаемых мер по ликвидации последствий транспортного происшествия, чрезвычайной ситуации и обеспечения восстановления движения поездов в кратчайшие сроки, а по прибытии непосредственно на место осуществляет контроль за работой восстановительных поездов.

80. Ответственность за выполнение установленных руководителем Оперативного штаба по ликвидации последствий транспортного происшествия и чрезвычайной ситуации мер безопасности личным составом подразделений, предприятий, участвующих в аварийно-восстановительных работах, несут руководители этих подразделений и предприятий.

81. После окончания аварийно-восстановительных работ, докладов работников дирекций инфраструктуры и энергообеспечения открытие движения поездов производится в установленном в ОАО РЖД" порядке после согласования уведомления с ответственными единым руководителем аварийно-восстановительных работ - заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению).

82. В случае открытия движения поездов на электротяге при временном восстановлении контактной сети по методу ускоренного восстановления, в том числе с опущенным токоприемником, время полного восстановления контактной сети устанавливается заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению).

83. На основании приказа ДНЦ об открытии перегона и восстановление движения связь с местом производства работ прекращается, цепи связи переводятся в штатный режим.

84. После завершения аварийно-восстановительных работ и открытия движения поездов первый заместитель начальника железной дороги - председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обязан представить в оперативный штаб ОАО "РЖД":

хронометраж аварийно-восстановительных работ, согласно приложению N 3 к настоящим Инструктивным указаниям не позднее 2 ч;

утвержденный пооперационный план-график выполнения мероприятий по приведению объектов железнодорожной инфраструктуры в соответствие требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации после их повреждения - в суточный срок;

анализ хода реализации пооперационного план-графика выполнения мероприятий по приведению объектов железнодорожной инфраструктуры - ежесуточно на 6:00 (мск.) до завершения работ;

утвержденный график уборки подвижного состава и перевозимого груза, материалов и элементов верхнего строения железнодорожного пути и искусственных сооружений, оставшегося на перегоне после завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления движения поездов, с учетом технологических окон и плана производства работ - в суточный срок;

анализ ведения аварийно-восстановительных работ, согласно приложению N 4 к настоящим Инструктивным указаниям, и материалы разбора с мероприятиями по совершенствованию работы органов управления, сил и средств железной дороги с учетом выявленных несоответствий, предложениями о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности участников аварийно-восстановительных работ - в трех суточный срок.

85. Пункт исключен.

86. Пункт исключен.

## V. Организация работ по ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов

87. Организация работ по ликвидации допущенных происшествий при перевозке опасных грузов осуществляется в соответствии с требованиями Аварийных карточек на опасные грузы, перевозимые по железным дорогами СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденным протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 30 мая 2008 г. N 48, собственными силами или силами профессиональных аварийно-спасательных формирований.

При сходах вагонов с опасными грузами, работы проводятся как правило в пять этапов:

ликвидация угроз возникших в результате чрезвычайной ситуации (схода), эвакуация и оказание первой медицинской помощи (при наличии пострадавших людей в зоне чрезвычайных ситуаций) и мероприятия по нераспространению зоны чрезвычайной ситуации;

ликвидация завалов, подъём (уборка в габарит) подвижного состава;

устранение последствий чрезвычайных ситуаций специализированными организациями (профессиональными аварийно-спасательными формированиями);

восстановление железнодорожной инфраструктуры, открытие прерванного движения поездов;

восстановление нарушенных экологических систем.

88. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов осуществляется в соответствии договором оказания услуг.

89. Порядок вызова восстановительных поездов, доставки работников, задействованных в ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов, порядок доставки средств индивидуальной защиты, а также других материалов к месту работ устанавливается местными инструкциями.

Порядок вызова и отправления пожарных поездов к месту работ осуществляется в соответствии с Положением об эксплуатации и содержании пожарных поездов в ОАО "РЖД", утвержденным ФГП ВО ЖДТ России и ОАО "РЖД" 30 мая 2018 г. N 284.

90. При возникновении ситуации, представляющей угрозу населению и территории, руководитель работ назначается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, установленным Правительством Российской Федерации, по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления территории.

91. Указания и распоряжения руководителя работ в части организации и обеспечения безопасного выполнения работ по ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов подлежат безусловному выполнению всеми предприятиями и подразделениями, участвующими в этих работах.

92. Запрещается приступать к ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов с подвижным составом, имеющим разлив, просыпание, парение, воспламенение (загорание) задымление без проведения представителями специализированного аварийно-спасательного формирования причастным работникам восстановительного поезда, руководителям структурных подразделений региональных дирекций, служб, участвующих в ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов дополнительного целевого инструктажа по охране труда о способах безопасного ведения аварийно-восстановительных работ и получения от этого аварийно-спасательного формирования письменного разрешения на производство работ.

93. Целевой инструктаж по охране труда остальных работников, участвующих в ликвидации, проводится соответствующими руководителями (начальником восстановительного поезда, руководителем привлекаемого формирования) с записью в Журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.

94. Ответственность за выполнение установленных руководителем работ мер безопасности личным составом подразделений, предприятий, участвующих в ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов, несут руководители этих подразделений и предприятий.

95. В необходимых случаях заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) обязан организовать прибытие на место происшествия специалистов газоспасательных, горноспасательных и других аварийных служб региона.

96. Действия работников железной дороги и привлеченных формирований при ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов должны быть максимально оперативными и проводиться с учетом свойств грузов (пожарная опасность, опасность взрыва, токсичность, опасность загрязнение окружающей среды, окисляющее воздействие и др.) с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам и Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам в соответствии с требованиями аварийных карточек.

97. Отправление восстановительных поездов железных дорог к месту происшествия при перевозке опасных грузов, схода с рельсов подвижного состава с опасными грузами осуществляется в порядке, указанном в разделах 2 и 3 настоящих Инструктивных указаниях.

98. Подвижной состав и технические средства, используемые при ликвидации происшествий при перевозке опасных грузов, а также техника, подлежащая ремонту, по окончанию работ должны быть подвергнуты обмывке, а при необходимости и обеззараживанию.

## VI. Заключительные положения

99. Сокрытие, несвоевременное представление, либо представление должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 1

к Инструктивным указаниям

по организации аварийно-восстановительных

работ на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(введено Распоряжением ОАО "РЖД"

от 28.10.2022 N 2811/р)

Типовая форма приказа об отправлении сил и средств для ликвидации последствий транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

ПРИКАЗ N___, дата, время

ДАВС, ДИ, ДРП, ДПМ, ТЭ, НС,

НО (ФГП ВО ЖДТ) (по согласованию),

ДНЦ

В связи с организацией аварийно-восстановительных работ по пути (путям) N _____ перегона (станции) ____________________________________ _________________ территориального управления и согласно требованию Инструктивных указаний по организации аварийно-восстановительных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД", утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 01.10.2019 N 2182/р:

ДС станции ___________, ДАВС, ДИ, ДРП, ДПМ, ТЭ, НО (по согл.) отправить со станции дислокации ________________ (ВП, ПП, противоразмывной, хозяйственный) поезд N _____ (по необходимости).

НС направить работников РЦС для организации связи с местом работ.

ДДН __________________

## Приложение N 2

к Инструктивным указаниям

по организации аварийно-восстановительных

работ на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(в ред. Распоряжений ОАО "РЖД"

от 28.10.2022 N 2811/р,

от 28.06.2024 N 1595/р)

Сведения об организации деятельности органов управления железных дорог и территориальных управлений (регионов)

| Железная дорога | Наименование региона железной дороги | Крайний удаленный объект инфраструктуры региона (участок, станция) | Протяженность от управления ж.д., км | Норматив на прибытие руководителей железной дороги (РКЧС) и региональных дирекций, ч |  | Протяженность от управления региона железной дороги, км | Норматив на прибытие руководителей территориального управления (региона), ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочее время | Не рабочее время |  | Рабочее время | Не рабочее время |
| ОКТ | Московский | Русаново | 513 | 7,00 | 9,00 | 435 | 10,70 | 12,70 |
|  | Санкт-Петербург-Витебский | Новохованск | 487 | 6,00 | 8,00 | 484 | 6,00 | 8,00 |
|  | Санкт-Петербургский | Окуловка | 250 | 3,10 | 5,10 | 250 | 3,10 | 5,10 |
|  | Петрозаводский | Лоухи | 986 | 15,50 | 17,50 | 589 | 14,59 | 16,59 |
|  | Мурманский | Пяозеро | 1088 | 18,50 | 20,50 | 547 | 13,70 | 15,70 |
|  |  | Никель-Мурманский | 1599 | 27,20 | 29,20 | 197 | 5,40 | 7,40 |
|  | Волховстроевский | Овинище II | 439 | 8,00 | 10,00 | 396 | 9,80 | 11,80 |
| КЛНГ | - | Чернышевское | 151 | 2,44 | 4,44 | - | - | - |
| МОСК | Московско-Курский | Александров | 122 | 1,53 | 3,53 | 122 | 1,53 | 3,53 |
|  |  | Покров | 124 | 1,55 | 3,55 | 125 | 1,56 | 3,56 |
|  |  | Бельково | 137 | 1,71 | 3,71 | 137 | 1,71 | 3,71 |
|  |  | Черусти | 159 | 2,01 | 4,01 | 160 | 2,01 | 4,01 |
|  | Московско-Рязанский | Кустаревка | 402 | 5,02 | 7,02 | 200 | 2,50 | 4,50 |
|  |  | Свеженькая | 468 | 5,85 | 7,85 | 268 | 3,35 | 5,35 |
|  | Московско-Смоленский | Талдом | 132 | 1,65 | 3,65 | 113 | 1,41 | 3,41 |
|  |  | Шаховская | 163 | 2,03 | 4,03 | 163 | 2,03 | 4,03 |
|  |  | Кудринская | 245 | 3,06 | 5,06 | 245 | 3,06 | 5,06 |
|  | Тульский | Ефремов | 352 | 4,40 | 6,40 | 178 | 2,22 | 4,22 |
|  | Орловско-Курский | Глушково | 640 | 8,00 | 10,00 | 254 | 3,17 | 5,17 |
|  |  | Псел | 667 | 8,33 | 10,33 | 281 | 3,51 | 5,51 |
|  |  | Пажень | 446 | 5,57 | 7,57 | 184 | 2,30 | 4,30 |
|  |  | Кшень | 591 | 7,40 | 9,40 | 236 | 2,95 | 4,95 |
|  | Смоленский | Рудня | 495 | 6,20 | 8,20 | 68 | 0,85 | 2,85 |
|  |  | Красное | 495 | 6,20 | 8,20 | 68 | 0,85 | 2,85 |
|  |  | Понятовка | 487 | 6,08 | 8,08 | 176 | 2,20 | 4,20 |
|  | Брянский | Злынка | 607 | 7,58 | 9,58 | 220 | 2,75 | 4,75 |
| ГОРЬК | Муромский | Ильичев-Черусти | 360 | 6,47 | 8,47 | 124 | 2,80 | 4,80 |
|  |  | Красный Узел | 294 | 6,50 | 8,50 | 301 | 6,85 | 8,85 |
|  | Горьковский | Петушки | 315 | 4,73 | 6,73 | 315 | 4,73 | 6,73 |
|  | Кировский | Юма-Свеча | 417 | 7,17 | 9,17 | 135 | 3,52 | 5,52 |
|  |  | Сусоловка | 767 | 13,98 | 15,98 | 323 | 7,43 | 9,43 |
|  |  | Пибаньшур-Чепца | 712 | 11,55 | 13,55 | 268 | 5,32 | 7,32 |
|  | Казанский | Красный Узел | 294 | 6,50 | 8,50 | 369 | 8,73 | 10,73 |
|  |  | Елхово-Цильна | 616 | 10,40 | 12,40 | 201 | 5,22 | 7,22 |
|  | Ижевский | Алнаши | 856 | 13,95 | 15,95 | 95 | 3,27 | 5,27 |
|  |  | Солдатка-Дружинино | 1279 | 19,55 | 21,55 | 519 | 9,32 | 11,32 |
| СЕВ | Ярославский | Большаково | 268 | 6,00 | 8,00 | 268 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Кинешма | 230 | 7,00 | 9,00 | 230 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Заволжск | 211 | 5,00 | 7,00 | 211 | 5,00 | 7,00 |
|  |  | Тебза | 192 | 6,30 | 8,30 | 192 | 6,30 | 8,30 |
|  |  | Пищалкино | 172 | 4,30 | 6,30 | 172 | 4,30 | 6,30 |
|  |  | Балакирево | 212 | 3,50 | 5,50 | 212 | 3,50 | 5,50 |
|  |  | Кипрево | 305 | 7,00 | 9,00 | 305 | 7,00 | 9,00 |
|  | Вологодский | Свеча | 536 | 9,50 | 11,50 | 498 | 9,00 | 11,00 |
|  |  | Макарово | 90 | 3,30 | 5,30 | 123 | 4,15 | 6,15 |
|  |  | Явенга | 379 | 8,30 | 10,30 | 166 | 4,30 | 6,30 |
|  |  | Кошта | 347 | 7,50 | 9,50 | 134 | 4,30 | 6,30 |
|  | Архангельский | Карпогоры-пасс. | 1063 | 23,00 | 25,00 | 212 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Унежма | 931 | 20,00 | 22,00 | 346 | 11,00 | 13,00 |
|  |  | Ерцево | 420 | 9,00 | 11,00 | 451 | 11,00 | 13,00 |
|  | Сольвычегодский | Вересово | 434 | 8,30 | 10,30 | 368 | 7,30 | 9,30 |
|  |  | Великий Устюг | 848 | 13,30 | 15,30 | 54 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Савватия | 824 | 13,00 | 15,00 | 40 | 3,00 | 5,00 |
|  |  | Сыктывкар | 1108 | 16,30 | 18,30 | 306 | 6,30 | 8,30 |
|  |  | Вендинга | 1197 | 18,30 | 20,30 | 395 | 8,30 | 10,30 |
|  |  | Кослан | 1181 | 18,30 | 20,30 | 379 | 7,45 | 9,45 |
|  | Сосногорский | Лабытнанги | 2096 | 43,30 | 45,30 | 808 | 20,15 | 22,15 |
|  |  | Воркута | 1985 | 39,30 | 41,30 | 697 | 15,45 | 17,45 |
| С-КАВ | Ростовское | Успенская | 130 | 3,28 | 5,28 | 130 | 3,28 | 5,28 |
|  |  | Мелиоративный (рзд) 201 | 374 | 7,53 | 9,53 | 374 | 7,53 | 9,53 |
|  |  | Морозовская | 315 | 6,52 | 8,52 | 315 | 6,52 | 8,52 |
|  |  | Чертково | 325 | 6,70 | 8,70 | 325 | 6,70 | 8,70 |
|  |  | Сохрановка | 393 | 7,88 | 9,88 | 393 | 7,88 | 9,88 |
|  |  | Карьер 122 км (рзд) | 171 | 4,00 | 6,00 | 171 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Гуково | 169 | 3,95 | 5,95 | 169 | 3,95 | 5,95 |
|  |  | Несветай | 133 | 3,55 | 5,55 | 133 | 3,55 | 5,55 |
|  |  | Орловка-Кубанская | 79 | 2,38 | 4,38 | 79 | 2,38 | 4,38 |
|  |  | Степная | 52 | 1,91 | 3,91 | 52 | 1,91 | 3,91 |
|  |  | Песчанокопская | 233 | 5,08 | 7,08 | 233 | 5,08 | 7,08 |
|  | Краснодарское | Кущевка | 83 | 2,45 | 4,45 | 231 | 5,05 | 7,05 |
|  |  | Староминская-Тимашевская | 104 | 2,81 | 4,81 | 174 | 4,05 | 6,05 |
|  |  | Ейск | 172 | 4,01 | 6,01 | 235 | 5,11 | 7,11 |
|  |  | Ахтари | 291 | 6,10 | 8,10 | 152 | 3,66 | 5,66 |
|  |  | Порт Кавказ | 481 | 9,43 | 11,43 | 255 | 5,46 | 7,46 |
|  |  | Тамань - Пассажирская | 440 | 8,71 | 10,71 | 215 | 4,76 | 6,76 |
|  |  | Анапа | 412 | 8,21 | 10,21 | 181 | 4,16 | 6,16 |
|  |  | Новороссийск | 382 | 7,70 | 9,70 | 135 | 3,36 | 5,36 |
|  |  | Гулькевичи | 249 | 5,36 | 7,36 | 144 | 3,51 | 5,51 |
|  |  | Саратовская | 341 | 6,96 | 8,96 | 55 | 1,95 | 3,95 |
|  |  | Темижбекская | 266 | 5,66 | 7,66 | 161 | 3,81 | 5,81 |
|  | Туапсинское | Веселое | 546 | 10,56 | 12,56 | 114 | 3,00 | 5,00 |
|  |  | Роза Хутор | 595 | 11,43 | 13,43 | 162 | 3,83 | 5,83 |
|  |  | Апшеронская | 459 | 9,05 | 11,05 | 130 | 3,26 | 5,26 |
|  |  | Хаджох | 479 | 9,40 | 11,40 | 190 | 4,33 | 6,33 |
|  |  | Шедок | 435 | 8,61 | 10,61 | 274 | 5,80 | 7,80 |
|  |  | Коноково | 331 | 6,80 | 8,80 | 258 | 5,51 | 7,51 |
|  |  | Горячий Ключ | 351 | 7,15 | 9,15 | 81 | 2,41 | 4,41 |
|  |  | Отрада-Кубанская | 255 | 5,46 | 7,46 | 286 | 6,01 | 8,01 |
|  | Минераловодский | Овечка | 355 | 7,21 | 9,21 | 140 | 3,78 | 5,78 |
|  |  | Григорополисская | 282 | 5,93 | 7,93 | 295 | 6,16 | 8,16 |
|  |  | Элиста | 648 | 12,36 | 14,36 | 449 | 8,86 | 10,86 |
|  |  | Зольский | 543 | 10,51 | 12,51 | 48 | 1,83 | 3,83 |
|  |  | Кисловодск | 559 | 10,80 | 12,80 | 64 | 2,61 | 4,61 |
|  |  | Стодеревская | 660 | 12,56 | 14,56 | 165 | 3,88 | 5,88 |
|  |  | Слепцовская | 724 | 13,70 | 15,70 | 229 | 5,01 | 7,01 |
|  |  | Владикавказ | 698 | 13,23 | 15,23 | 203 | 4,55 | 6,55 |
|  |  | Алагир | 682 | 12,95 | 14,95 | 187 | 4,26 | 6,26 |
|  |  | Нальчик | 648 | 12,36 | 14,36 | 153 | 3,68 | 5,68 |
|  | Махачкалинский | Разъезд N 8 | 1034 | 19,13 | 21,13 | 334 | 6,85 | 8,85 |
|  |  | Хасав-Юрт | 814 | 15,26 | 17,26 | 82 | 2,43 | 4,43 |
|  |  | Самур | 1058 | 19,38 | 21,38 | 162 | 3,83 | 5,83 |
|  |  | Буйнакск | 920 | 16,13 | 18,13 | 56 | 1,96 | 3,96 |
|  | Грозненский | Ищерская | 681 | 12,93 | 14,93 | 128 | 3,23 | 5,23 |
|  |  | Кади-Юрт | 790 | 13,85 | 15,85 | 53 | 1,91 | 3,91 |
|  |  | Каргинская | 818 | 15,35 | 17,35 | 111 | 2,93 | 4,93 |
| Ю-ВОСТ | Лискинский | Графская | 41 | 1,63 | 3,63 | 123 | 2,90 | 4,90 |
|  |  | Анна | 130 | 3,00 | 5,00 | 212 | 4,25 | 6,25 |
|  |  | Рамонь | 58 | 2,90 | 4,90 | 140 | 3,15 | 5,15 |
|  |  | Благодатенский | 81 | 2,25 | 4,25 | 182 | 3,80 | 5,80 |
|  |  | Хохольский | 41 | 1,63 | 3,63 | 137 | 3,10 | 5,10 |
|  |  | Нововоронежская | 61 | 1,95 | 3,95 | 55 | 1,85 | 3,85 |
|  |  | Зориновка | 313 | 5,80 | 7,80 | 227 | 4,48 | 6,48 |
|  |  | Сергеевка | 305 | 5,68 | 7,68 | 209 | 4,55 | 6,55 |
|  |  | Павловск | 254 | 4,90 | 6,90 | 158 | 3,42 | 5,42 |
|  |  | Калач | 288 | 5,42 | 7,42 | 192 | 3,95 | 5,95 |
|  |  | Дуплятка | 326 | 6,00 | 8,00 | 230 | 4,53 | 6,53 |
|  |  | Засимовка | 161 | 3,47 | 5,47 | 65 | 2,00 | 4,00 |
|  | Мичуринский | Александро-Невская | 245 | 4,77 | 6,77 | 69 | 2,07 | 4,07 |
|  |  | Топилы | 323 | 5,97 | 7,97 | 147 | 3,27 | 5,27 |
|  |  | Челновая | 298 | 5,58 | 7,58 | 121 | 3,02 | 5,02 |
|  |  | Ардым | 566 | 9,68 | 11,68 | 285 | 5,38 | 7,38 |
|  |  | Благодатка | 438 | 7,73 | 9,73 | 262 | 5,02 | 7,02 |
|  |  | Матышево | 570 | 9,75 | 11,75 | 391 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Разъезд 686 | 330 | 6,07 | 8,07 | 276 | 5,23 | 7,23 |
|  | Белгородский | Алексеевка | 181 | 3,78 | 5,78 | 394 | 7,05 | 9,05 |
|  |  | Уразово | 268 | 5,38 | 7,38 | 330 | 6,07 | 8,07 |
|  |  | Шалаево | 268 | 5,38 | 7,38 | 330 | 6,07 | 8,07 |
|  |  | Старый Оскол | 156 | 3,40 | 5,40 | 176 | 3,70 | 5,70 |
|  |  | Касторное | 90 | 2,38 | 4,38 | 255 | 6,13 | 8,13 |
|  |  | Клюква | 308 | 5,73 | 7,73 | 154 | 3,37 | 5,37 |
|  |  | Готня | 369 | 6,67 | 8,67 | 25 | 1,40 | 3,40 |
|  |  | Хотмыжск | 409 | 7,28 | 9,28 | 65 | 2,00 | 4,00 |
|  |  | Свеколовичная | 425 | 7,53 | 9,53 | 81 | 2,25 | 4,25 |
|  |  | Елец | 209 | 4,22 | 6,22 | 368 | 6,65 | 8,65 |
|  |  | Лобаново | 280 | 5,30 | 7,30 | 439 | 7,73 | 9,73 |
|  |  | Куликово Поле | 358 | 6,50 | 8,50 | 517 | 8,93 | 10,93 |
| ПРИВ | Астраханский | Олейниково | 805 | 15,00 | 17,00 | 143 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | раз.Кигаш | 647 | 12,00 | 14,00 | 89 | 3,00 | 5,00 |
|  |  | Сайхин | 356 | 8,00 | 10,00 | 301 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Палласовка | 217 | 5,00 | 7,00 | 204 | 7,00 | 9,00 |
|  | Волгоградский | Котельниково | 606 | 13,00 | 15,00 | 179 | 5,00 | 7,00 |
|  |  | Морозовская | 645 | 15,00 | 17,00 | 216 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Дуплятка | 770 | 13,00 | 15,00 | 360 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Трубная | 449 | 10,00 | 12,00 | 60 | 3,00 | 5,00 |
|  | Саратовский | Калининск | 174 | 6,00 | 8,00 | 174 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Салтыковка | 167 | 4,00 | 6,00 | 167 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Возрождение | 301 | 5,00 | 7,00 | 301 | 5,00 | 7,00 |
|  |  | Чагра | 409 | 9,00 | 11,00 | 409 | 9,00 | 11,00 |
|  |  | Новоперелюбская | 368 | 9,00 | 11,00 | 368 | 9,00 | 11,00 |
|  |  | раз.225 км | 307 | 6,00 | 8,00 | 307 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Александров Гай | 274 | 6,00 | 8,00 | 274 | 6,00 | 8,00 |
| КБШ | Самарский | Абдулино | 274 | 3,90 | 5,90 | 274 | 4,10 | 6,10 |
|  |  | Новообразцовое | 136 | 2,50 | 4,50 | 136 | 2,70 | 4,70 |
|  |  | Тольятти | 114 | 2,30 | 4,30 | 114 | 2,30 | 4,30 |
|  |  | Серные Воды | 163 | 2,80 | 4,80 | 163 | 2,80 | 4,80 |
|  |  | Чагра | 105 | 2,20 | 4,20 | 105 | 2,20 | 4,20 |
|  |  | Спиридоновка | 68 | 1,70 | 3,70 | 68 | 1,70 | 3,70 |
|  |  | Молвино | 225 | 3,30 | 5,30 | 225 | 3,30 | 5,30 |
|  |  | Кузнецк | 268 | 3,60 | 5,60 | 268 | 3,60 | 5,60 |
|  | Пензенский | Пичкиряево | 678 | 8,40 | 10,40 | 338 | 4,20 | 6,20 |
|  |  | Красный Узел | 531 | 7,10 | 9,10 | 197 | 2,50 | 4,50 |
|  |  | Новообразцовое | 136 | 2,50 | 4,50 | 244 | 3,05 | 5,05 |
|  |  | Инза | 371 | 4,60 | 6,60 | 248 | 3,10 | 5,10 |
|  |  | Еголдаево | 778 | 9,70 | 11,70 | 390 | 4,90 | 6,90 |
|  |  | Морсово | 703 | 8,70 | 10,70 | 316 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Кузнецк | 266 | 3,30 | 5,30 | 122 | 1,60 | 3,60 |
|  |  | Кривозеровка | 398 | 4,90 | 6,90 | 13 | 0,20 | 2,20 |
|  | Волго-Камский | Алнаши | 876 | 14,60 | 16,60 | 590 | 9,80 | 11,80 |
|  |  | Уруссу | 626 | 10,40 | 12,40 | 433 | 7,20 | 9,20 |
|  |  | Нижнекамск | 820 | 13,60 | 15,60 | 534 | 8,90 | 10,90 |
|  |  | Молвино | 225 | 3,80 | 5,80 | 61 | 1,10 | 3,10 |
|  |  | Цильна | 330 | 5,50 | 7,50 | 44 | 0,70 | 2,70 |
|  |  | Инза | 332 | 5,40 | 7,40 | 161 | 2,60 | 4,60 |
|  | Башкирский | Кропачево | 684 | 9,50 | 11,50 | 161 | 2,30 | 4,30 |
|  |  | Белорецк | 727 | 10,40 | 12,40 | 205 | 2,90 | 4,90 |
|  |  | Мурапталово | 817 | 11,60 | 13,60 | 295 | 4,10 | 6,10 |
|  |  | Абдулино | 274 | 3,90 | 5,90 | 250 | 3,50 | 5,50 |
|  |  | Уруссу | 626 | 10,40 | 12,40 | 300 | 4,20 | 6,20 |
|  |  | Загородняя | 542 | 6,70 | 8,70 | 20 | 0,20 | 2,20 |
| СВЕРД | Пермский | Чепца | 592 | 9,70 | 11,70 | 211 | 4,20 | 6,20 |
|  |  | Шаля | 146 | 3,10 | 5,10 | 235 | 3,90 | 5,90 |
|  |  | Соликамск-1 | 616 | 11,70 | 13,70 | 303 | 6,40 | 8,40 |
|  |  | Азиатская | 212 | 4,00 | 6,00 | 303 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Кын | 209 | 5,20 | 7,20 | 215 | 5,20 | 7,20 |
|  | Екатеринбургский | Шаля | 146 | 3,10 | 5,10 | 146 | 3,10 | 5,10 |
|  |  | Дружинино | 85 | 2,40 | 4,40 | 85 | 2,40 | 4,40 |
|  |  | Полевской | 56 | 2,00 | 4,00 | 56 | 2,00 | 4,00 |
|  |  | Богданович | 99 | 2,30 | 4,30 | 99 | 2,30 | 4,30 |
|  |  | Устье-Аха | 544 | 9,20 | 11,20 | 544 | 9,20 | 11,20 |
|  |  | Предтурье | 289 | 6,20 | 8,20 | 289 | 6,20 | 8,20 |
|  |  | Михайловский завод | 151 | 4,60 | 6,60 | 151 | 4,60 | 6,60 |
|  |  | Колчедан | 119 | 2,70 | 4,70 | 119 | 2,70 | 4,70 |
|  |  | Синарский | 131 | 3,00 | 5,00 | 131 | 3,00 | 5,00 |
|  |  | Асбест | 92 | 2,50 | 4,50 | 92 | 2,50 | 4,50 |
|  |  | Кын | 209 | 5,30 | 7,30 | 209 | 5,30 | 7,30 |
|  |  | Шувакиш | 18 | 1,40 | 3,40 | 18 | 1,40 | 3,40 |
|  | Тюменский | Богданович | 99 | 2,30 | 4,30 | 227 | 3,90 | 5,90 |
|  |  | Называевская | 747 | 10,00 | 12,00 | 423 | 5,80 | 7,80 |
|  |  | Тобольск | 555 | 8,70 | 10,70 | 229 | 4,40 | 6,40 |
|  | Нижнетагильский | Шувакиш | 18 | 1,40 | 3,40 | 131 | 2,60 | 4,60 |
|  |  | Приобье | 910 | 15,30 | 17,30 | 761 | 13,30 | 15,30 |
|  |  | Покровск-Уральский | 487 | 8,40 | 10,40 | 338 | 6,80 | 8,80 |
|  |  | Предтурье | 289 | 6,20 | 8,20 | 236 | 5,60 | 7,60 |
|  |  | Качканар | 256 | 4,90 | 6,90 | 107 | 2,80 | 4,80 |
|  |  | Азиатская | 212 | 4,00 | 6,00 | 63 | 2,10 | 4,10 |
|  | Сургутский | Тобольск | 555 | 8,70 | 10,70 | 476 | 8,90 | 10,90 |
|  |  | Нижневартовск | 1247 | 19,60 | 21,60 | 216 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Коротчаево | 1665 | 25,90 | 27,90 | 634 | 10,30 | 12,30 |
| Ю-УР | Златоустский | Кропачево | 320 | 5,70 | 7,70 | 160 | 2,90 | 4,90 |
|  |  | Кисегач | 83 | 1,50 | 3,50 | 77 | 1,40 | 3,40 |
|  |  | Сказ | 382 | 6,90 | 8,90 | 222 | 4,00 | 6,00 |
|  |  | Учалы | 193 | 2,80 | 4,80 | 161 | 2,90 | 4,90 |
|  |  | Катав-Ивановск | 321 | 5,70 | 7,70 | 161 | 2,90 | 4,90 |
|  |  | Бакал | 264 | 4,70 | 6,70 | 104 | 1,90 | 3,90 |
|  | Челябинский | Кисегач | 83 | 1,50 | 3,50 | 83 | 1,50 | 3,50 |
|  |  | Каясан | 56 | 1,00 | 3,00 | 56 | 1,00 | 3,00 |
|  |  | Айдырля | 401 | 7,20 | 9,20 | 401 | 7,20 | 9,20 |
|  |  | Нижняя | 122 | 1,90 | 3,90 | 122 | 1,90 | 3,90 |
|  |  | Полдневая | 175 | 3,10 | 5,10 | 175 | 3,10 | 5,10 |
|  |  | Сибай | 512 | 9,20 | 11,20 | 512 | 9,20 | 11,20 |
|  | Курганский | Каясан | 56 | 1,00 | 3,00 | 202 | 3,60 | 5,60 |
|  |  | Горбуново | 457 | 8,20 | 10,20 | 199 | 3,50 | 5,50 |
|  |  | Водолазово | 493 | 8,80 | 10,80 | 235 | 4,20 | 6,20 |
|  |  | Зерновая | 382 | 6,80 | 8,80 | 124 | 2,20 | 4,20 |
|  | Оренбургский | Айдырля | 401 | 7,20 | 9,20 | 129 | 2,30 | 4,30 |
|  |  | Спиридоновка | 1227 | 22,00 | 24,00 | 366 | 6,50 | 8,50 |
|  |  | Новоперелюбская | 1325 | 23,80 | 25,80 | 464 | 8,30 | 10,30 |
|  |  | Рудный Клад | 723 | 13,00 | 15,00 | 524 | 9,40 | 11,40 |
|  | Петропавловское отделение (Кзх.ж.д.) | Горбуново | 457 | 8,20 | 10,20 | 68 | 1,20 | 3,20 |
|  |  | Кара-Гуга | 632 | 11,40 | 13,40 | 107 | 1,90 | 3,90 |
| З-СИБ | Омский | Называевская | 776 | 9,70 | 11,70 | 149 | 1,90 | 3,90 |
|  |  | Исилькуль | 765 | 9,60 | 11,60 | 138 | 1,70 | 3,70 |
|  |  | Славгород | 638 | 8,00 | 10,00 | 473 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Хабары | 452 | 5,70 | 7,70 | 501 | 6,30 | 8,30 |
|  |  | Купино | 624 | 7,80 | 9,80 | 300 | 3,80 | 5,80 |
|  |  | Каратканск | 506 | 6,30 | 8,30 | 146 | 1,80 | 3,80 |
|  | Новосибирский | Каратканск | 481 | 6,00 | 8,00 | 481 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Черепаново | 126 | 1,60 | 3,60 | 126 | 1,60 | 3,60 |
|  |  | Курундус | 150 | 1,90 | 3,90 | 150 | 1,90 | 3,90 |
|  |  | Болотная | 124 | 1,60 | 3,60 | 124 | 1,60 | 3,60 |
|  | Кузбасский | Белый Яр | 616 | 7,70 | 9,70 | 569 | 7,10 | 9,10 |
|  |  | Мариинск | 397 | 5,00 | 7,00 | 216 | 2,70 | 4,70 |
|  |  | Междуреченск | 501 | 6,30 | 8,30 | 371 | 4,60 | 6,60 |
|  |  | Таштагол | 641 | 8,00 | 10,00 | 511 | 6,40 | 8,40 |
|  |  | Болотная | 140 | 1,80 | 3,80 | 169 | 2,10 | 4,10 |
|  |  | Артышта II | 353 | 4,40 | 6,40 | 223 | 2,80 | 4,80 |
|  |  | Курундус | 150 | 1,90 | 3,90 | 281 | 3,50 | 5,50 |
|  | Алтайский | Локоть | 540 | 6,80 | 8,80 | 309 | 3,90 | 5,90 |
|  |  | Артышта II | 353 | 4,40 | 6,40 | 211 | 2,60 | 4,60 |
|  |  | Славгород | 638 | 8,00 | 10,00 | 407 | 5,00 | 7,00 |
|  |  | Хабары | 452 | 5,70 | 7,70 | 333 | 4,20 | 6,20 |
| КРАС | Красноярский | Мариинск | 385 | 7,00 | 9,00 | 385 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Лесосибирск | 459 | 6,00 | 8,00 | 459 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Кия-Шалтырь | 449 | 6,00 | 8,00 | 449 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | Карабула | 614 | 15,00 | 17,00 | 614 | 15,00 | 17,00 |
|  | Абаканский | Тайшет | 418 | 9,00 | 11,00 | 647 | 16,00 | 18,00 |
|  |  | Карай | 900 | 18,00 | 20,00 | 315 | 7,00 | 9,00 |
|  |  | Абаза | 754 | 14,00 | 16,00 | 170 | 2,20 | 4,20 |
| В-СИБ | Тайшетский | Юрты | 696 | 9,70 | 11,70 | 27 | 1,45 | 3,45 |
|  |  | Усть-Илимск | 1456 | 19,20 | 21,20 | 787 | 14,12 | 16,12 |
|  |  | Уда II | 498 | 7,23 | 9,23 | 171 | 3,85 | 5,85 |
|  |  | Хребтовая | 1242 | 16,53 | 18,53 | 573 | 10,55 | 12,55 |
|  | Иркутский | Хингуй | 482 | 7,03 | 9,03 | 475 | 8,92 | 10,92 |
|  |  | Б. Луг | 38 | 1,48 | 3,48 | 45 | 1,75 | 3,75 |
|  | Улан-Удэнский | Кижа | 588 | 8,35 | 10,35 | 189 | 4,15 | 6,15 |
|  |  | Дозорный | 717 | 9,96 | 11,96 | 261 | 5,35 | 7,35 |
|  |  | Подкаменная | 64 | 1,80 | 3,80 | 392 | 7,53 | 9,53 |
|  |  | Байкал | 205 | 3,56 | 5,56 | 419 | 7,98 | 9,98 |
|  | Северобайкальский | Олонгдо | 2505 | 32,31 | 34,31 | 773 | 13,88 | 15,88 |
|  |  | Карстовая | 1258 | 16,73 | 18,73 | 474 | 8,90 | 10,90 |
| ЗАБ | Читинский | ст. Петровский Завод | 413 | 9,85 | 11,85 | 413 | 9,85 | 11,85 |
|  |  | ст. Бушулей | 425 | 10,95 | 12,95 | 425 | 10,95 | 12,95 |
|  | Борзинский | ст. Приаргунск | 592 | 13,70 | 15,70 | 247 | 6,33 | 8,33 |
|  |  | ст. Забайкальск | 463 | 10,32 | 12,32 | 118 | 4,25 | 6,25 |
|  |  | ст. Тарская | 109 | 3,93 | 5,93 | 236 | 6,52 | 8,52 |
|  | Могочинский | ст. Бушулей | 425 | 10,95 | 12,95 | 283 | 7,10 | 9,10 |
|  |  | ст. Большой Невер | 1124 | 23,00 | 25,00 | 415 | 9,77 | 11,77 |
|  | Свободненский | ст. Большой Невер | 1124 | 23,00 | 25,00 | 486 | 11,15 | 13,15 |
|  |  | ст. Благовещенск | 1776 | 34,30 | 36,30 | 165 | 5,05 | 7,05 |
|  |  | ст. Архара | 1882 | 38,60 | 40,60 | 272 | 6,98 | 8,98 |
| ДВОСТ | Хабаровский | Архара | 450 | 7,40 | 9,40 | 450 | 7,40 | 9,40 |
|  |  | Бикин | 225 | 4,20 | 6,20 | 225 | 4,20 | 6,20 |
|  |  | Корчагин | 529 | 9,80 | 11,80 | 529 | 9,80 | 11,80 |
|  |  | Болонь | 287 | 5,80 | 7,80 | 287 | 5,80 | 7,80 |
|  | Комсомольский | Ванино | 856 | 15,30 | 17,30 | 453 | 8,60 | 10,60 |
|  |  | Иса | 858 | 15,30 | 17,30 | 712 | 12,90 | 14,90 |
|  |  | Корчагин | 529 | 9,80 | 11,80 | 593 | 10,90 | 12,90 |
|  |  | Болонь | 277 | 5,60 | 7,60 | 110 | 2,80 | 4,80 |
|  | Владивостокский | Находка-Восточная | 903 | 16,10 | 18,10 | 219 | 4,70 | 6,70 |
|  |  | Рассыпная падь | 771 | 13,90 | 15,90 | 229 | 4,80 | 6,80 |
|  |  | Новочугуевка | 738 | 13,30 | 15,30 | 344 | 6,70 | 8,70 |
|  |  | Турий Рог | 749 | 13,50 | 15,50 | 316 | 6,30 | 8,30 |
|  |  | Хасан | 892 | 15,90 | 17,90 | 327 | 6,50 | 8,50 |
|  |  | Бикин | 225 | 4,80 | 6,80 | 533 | 9,90 | 11,90 |
|  | Тындинский | Хани | 1914 | 32,90 | 34,90 | 486 | 9,10 | 11,10 |
|  |  | Иса | 858 | 15,30 | 17,30 | 754 | 13,60 | 15,60 |
|  |  | Нерюнгри | 1663 | 28,70 | 30,70 | 235 | 4,90 | 6,90 |
|  | Южносахалинский | Шахта | 331+авиа | 11,50 | 13,50 | 331 | 6,50 | 8,50 |
|  |  | Ноглики | 612+авиа | 16,20 | 18,20 | 612 | 11,20 | 13,20 |
|  |  | Корсаков | 42+авиа | 6,70 | 8,70 | 42 | 1,70 | 3,70 |

## Приложение N 3

к Инструктивным указаниям

по организации аварийно-восстановительных

работ на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(введено Распоряжением ОАО "РЖД"

от 28.10.2022 N 2811/р)

Типовая форма хронометража аварийно-восстановительных работ

См. данную форму в MS-Word.

## Приложение N 4

к Инструктивным указаниям

по организации аварийно-восстановительных

работ на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(в ред. Распоряжений ОАО "РЖД"

от 28.10.2022 N 2811/р,

от 28.06.2024 N 1595/р)

| Анализ ведения аварийно-восстановительных работ I. Обстоятельства случая Дата, время, N поезда, станция (перегон, подъездной путь) и т.д. II. Характер транспортного происшествия или события |  |  |
| --- | --- | --- |
| При осмотре выявлено: |  | . |
| III. Фото с места происшествия Комментарии к фотоматериалу: порядковый номер вагона и т.д. IV. Схема схода подвижного состава V. Анализ выполнения качественных показателей работы ВП, ПП и хозяйственных поездов Включает в себя: 1. Анализ временных показателей выезда ВП, ПП и хозяйственных поездов с места дислокации, с оценкой работы смежных служб (Д, Т, В и т.д.) 2. Анализ хода продвижения ВП к месту АВР (остановки, причины), средняя скорость продвижения. 3. Анализ выполнения маневровой работы с составами ВП, ПП и хозяйственных поездов на станции ограничивающей перегон, перед отправлением к месту АВР. 4. Анализ хода ведения АВР, согласно утвержденному оперативному плану. 5. Оценка действиям персонала ВП, ПП и хозяйственных поездов, работников дистанций. 6. Анализ времени подъема каждой единицы п/с. 6(1). Анализ восстановления объектов инфраструктуры. 7. Причины не выполнения показателей. VI. Мероприятия по улучшению показателей аварийно-восстановительных работ и восстановления объектов инфраструктуры 1. 2. |  |  |

## Приложение N 5

к Инструктивным указаниям по организации

аварийно-восстановительных работ

на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(добавлено распоряжением ОАО "РЖД"

от 28.06.2024 г. N 1595/р)

Перечень работ для пооперационного графика

| Событие |  | Наименование работ | Силы и средства |  | Продолжительность работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |  | Ед. техники | Человек |  |

Состав привлекаемых сил и средств

| N п/п | Наименование структурного подразделения | Технические средства |  | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во, ед |  |
| 1 | Восстановительный поезд ст. |  |  |  |
| 2 | Хозяйственный поезд ст. ___ ПМС____ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Пример пооперационного графика

## Приложение N 6

к Инструктивным указаниям по организации

аварийно-восстановительных работ

на инфраструктуре ОАО "РЖД"

(добавлено распоряжением ОАО "РЖД"

от 28.06.2024 г. N 1595/р)

Алгоритм построения пооперационного графика

Основой для построения пооперационного графика является перечень работ, реализуемый в табличной форме, состоящий из краткого наименования производственных процессов, перечня привлекаемых сил и средств, продолжительности операций и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ.

Сопряжение элементов перечня работ с временными параметрами аварийно-восстановительных работ и восстановления объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" осуществляется с помощью пооперационного графика, направленного на минимизацию производственных потерь по процессам всех подразделений, участвовавших в аварийно-восстановительных работах и восстановлении объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" и обеспечение выполнения всего производственного процесса (выделение дополнительных материальных ресурсов, оборудования, сил и средств ОАО "РЖД", а также сторонних организаций при необходимости).

Пооперационный график должен содержать следующую информацию в соответствии с установленными нормативами:

время возникновения транспортного происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта или чрезвычайной ситуации;

время информационного оповещения;

отправление и продвижение восстановительных поездов;

временные показатели аварийно-восстановительных работ (расстановка сил и средств, уборка подвижного состава, окончание работ);

формирование и продвижение аварийно-восстановительных формирований;

временные показатели восстановления объектов инфраструктуры, отдельно по комплексам;

время открытия движения поездов и завершения работ по уборке подвижного состава и перевозимого груза, материалов и элементов верхнего строения железнодорожного пути и искусственных сооружений, оставшегося на перегоне после завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления движения поездов.

Оперативный штаб железной дороги контролирует процесс аварийно-восстановительных работ на постоянной основе. По запросу в реальном времени представляет в Оперативный штаб ОАО "РЖД" пооперационный график с указанием (при наличии) причин невыполнения временных показателей.